SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

**Tim AIR1802**

mRanger

**PROJEKT IZ KOLEGIJA „Analiza i razvoj programa“**

Varaždin, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

**Fabijan Josip Kraljić**

**Jakov Kristović**

**Karlo Pavleka**

**Kristijan Perković**

**Kristijan Žebčević**

**GitHub repozitorij:** [**https://github.com/krizebcev/mRanger**](https://github.com/krizebcev/mRanger)

mRanger

**PROJEKT IZ KOLEGIJA „Analiza i razvoj programa“**

Mentor:

Dr. sc. Boris Tomaš

Varaždin, listopad 2018.

Sadržaj

[1. Uvod 1](#_Toc528348176)

[1.1. Opseg projekta 4](#_Toc528348177)

[1.2. Metodika razvoja 5](#_Toc528348178)

[1.3. Projektni tim 8](#_Toc528348179)

[1.4. Suradnja s poduzećem 10](#_Toc528348180)

[2. Specifikacija zahtjeva 11](#_Toc528348181)

[2.1. Analiza korisničkih zahtjeva 11](#_Toc528348182)

[2.2. Pregled funkcionalnosti 13](#_Toc528348183)

[3. Planiranje sprinteva 13](#_Toc528348184)

[3.1. Podjela funkcionalnosti po sprintevima 13](#_Toc528348185)

[3.2. Prvi sprint 13](#_Toc528348186)

[3.2.1 Definiranje vremena 13](#_Toc528348187)

[3.2.2 Tablica i sprint burndown chart 13](#_Toc528348188)

[3.2.3 Sprint retrospektiva 13](#_Toc528348189)

# Uvod

Rad u timovima specifičan je za većinu poslova pa tako i za razvoj softvera, što je i zadatak ovoga projekta. Timovi se sastoje od nekoliko članova, od kojih svaki ima svoju ulogu te definirani zadatak. Razvoj nekog softvera odvija se tijekom dogovorenog razdoblja te zahtijeva korištenje raznih resursa, ali uz sebe uvijek donosi i velike rizike. Kao metodologija razvoja ovog softverskog rješenja koristit će se Scrum.

Zadatak našeg tima je napraviti aplikaciju koja će koristiti kao daljinski upravljač za mBot Ranger robota. Aplikacija će omogućavati potpunu kontrolu nad kretanjem robota te će omogućavati još neke dodatne funkcionalnosti poput podešavanja brzine kretanja te senzora za detekciju prepreka.

## 1.1. Opseg projekta

Cilj ovog dokumenta je upoznati mladež, čime su ciljana skupina učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi oni koji žele naučiti nešto više o robotici.

Aplikacija će imati sljedeće funkcionalnosti:

* Povezivanje na mBot Ranger putem Bluetooth-a
* Daljinsko upravljanje robotom
* Mogućnost podešavanja brzine kretanja
* Prepoznavanje prepreka putem senzora
* Bilježenje temperature zraka u bazu podataka

## 1.2. Metodika razvoja

Kao metodika razvoja odabran je Scrum procesni framework koji se koristi za upravljanje kompleksnim razvojem aplikacija. Kao što je već poznato Scrum je metodologija ili tehnika razvoja aplikacija unutar kojeg se mogu koristiti razni procesi i tehnike. Cilj Scruma je da na kraju svakog sprinta imamo potencijalno razvijene funkcionalnosti koje mogu ići u produkciju.

## 1.3. Projektni tim

Na dolje priloženoj tablici vidljiv je prikaz članova tima raspodijeljenih prema funkcionalnostima za koje su zaduženi.

|  |  |
| --- | --- |
| Voditelj tima: | ############### |
| Povezivanje na mBot Ranger putem Bluetooth-a: | ############### |
| Daljinsko upravljanje robotom: | ############### |
| Mogućnost podešavanja brzine kretanja: | ############### |
| Prepoznavanje prepreka putem senzora: | ############### |
| Bilježenje temperature zraka u bazu podataka: | ############### |

## 

## 1.4. Suradnja s poduzećem

Poduzeće s kojim surađujemo pri izradi ovog projekta je Institut za Razvoj i Inovativnost Mladih-IRIM koji kroz pokret Croatian Makers uvodi STEM aktivnosti u obrazovno-odgojne ustanove i lokalne zajednice te je ujedno najveći takav izvankurikularni pokret u Hrvatskoj. Fokusira se na razvoj digitalne i znanstvene pismenosti, tehnoloških i ostalih kompetencija u okviru STEM područja za mlade u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama.

# Specifikacija zahtjeva

## 2.1. Analiza korisničkih zahtjeva

Kako su korisnički zahtjevi temelj za planiranje, izgradnju i implementaciju svakog informacijskog sustava ovdje će ti isti zahtjevi biti i analizirani. Ova aplikacija kao glavni cilj ima olakšati upravljanje samim robotom korištenjem mobilnog telefona. Kao što je to već prije navedeno ova aplikacija služi za potpunu kontrolu nad robotom, bilo upravljanje brzinom samog robota kao i funkcionalnost detekcije prepreka putem senzora. Sama aplikacija mora omogućiti sva nužna svojstva koja su već prije navedena kako bi aplikacija mogla pravilno funkcionirati.

## 2.2. Pregled funkcionalnosti

Ova aplikacija ima 5 funkcionalnosti koje omogućuju pravilan rad aplikacije.

* Povezivanje na mBot Ranger putem Bluetooth-a - potrebno je omogućiti povezivanje na mBot Ranger putem Bluetooth-a kako bi se uopće sam robot mogao povezati s aplikacijom.
* Daljinsko upravljanje robotom - potrebno je napraviti funkcionalnost daljinskog upravljanja robotom gdje se putem korisničkog sučelja u obliku daljinskog upravljača zadaju upravljačke komande samom robotu.
* Mogućnost podešavanja brzine kretanja – ova funkcionalnost omogućava korisniku aplikacije promjenu brzine kretanja robota.
* Prepoznavanje prepreka putem senzora – kreiranjem ove funkcionalnosti robot će imati mogućnost prepoznavanja prepreka putem senzora.
* Bilježenje temperature zraka u bazu podataka – putem senzora za temperaturu robot će moći zabilježiti temperaturu koju zatim šalje u bazu podataka te ju dodatno obrađuje na serverskoj strani. Nakon čega se obrađeni podaci prikazuju na web stranici.

# Planiranje sprinteva

U ovom dijelu dokumentacije prikazati ćemo vam naš ERA dijagram te dijagram klasa za našu aplikaciju. Ta dva dijagrama čine osnovne okosnice izrade aplikacije, te daju jako detaljan i precizan pogled na to kako će sama aplikacija raditi.

## 3.1. Podjela funkcionalnosti po sprintevima

ERA dijagram prikazuje bazu podataka koja je osmišljena da zadovolji sve preduvjete koji omogućuju stabilan rad naše aplikacije.

## 3.2. Prvi sprint

Na slici ispod prikazan je dijagram klasa za aplikaciju MediaShop, koji je uz ERA dijagram jedan od vrlo važnih temelja naše aplikacije.

### 3.2.1 Definiranje vremena

### 3.2.2 Tablica i sprint burndown chart

### 3.2.3 Sprint retrospektiva